PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih (3. člen: 9., 10. in 11. alinea tega pravilnika)

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA RENČE-VOGRSKO

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Erik Lasič, 05 338 45 02, erik.lasic@rence-vogrsko.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2012

Datum poročanja: 15. 12. 2015

1. Občina Renče-Vogrsko IMA / NIMA energetskega managerja oziroma osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike. (OBKROŽITE)

2. Občina Renče-Vogrsko JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)

3. Če JE, v katero? GOLEA

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:

- učinkovite rabe energije,

- izrabe obnovljivih virov energije ter

- oskrbe z energijo:

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti (z DDV) | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvedba energetske sanacije OŠ Renče (sanacija ovoja: prizidek '84 in telovadnica) | 348.141,33 EUR | 64,5% LS-2 35,5% Občina Re-Vo | Primopredaja izvedenih del 28. 9. 2015. Prihranki bodo znani po koncu kurilne sezone |
| Izobraževanje osebja OŠ Renče + energetski management | 1.200,00 EUR | 100% Občina Re-Vo | Izobraževanje hišnika – 20.4. in 8.5. 2015 Delavnica za osebje šole – 8. 12. 2015 Uvedba energetskega knjigovodstva na OŠ Renče (2015-2016) |

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Renč- na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

- Članek o dokončani Energetski sanaciji OŠ Renče, objavljen v Občinskem listu, št. 8/2015

6. Za naslednje leto (2016) načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

| Predvidena aktivnost | Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja |
| --- | --- | --- |
| Izdelava podrobnih energetskih pregledov za 3 stavbe (ZD Vogrsko, KS Renče, KD Renče) in izdelava energetskih izkaznic za ostale objekte | 15.000,00 EUR | 90 % EBRD - ELENA; 10 % – Občina Re-Vo |
| Preverba izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva | 10.000,00 EUR | 90 % EBRD – ELENA; 10 % - Občina Re-Vo |
| Prijava ene izmed stavb v občini lasti na razpis za energetsko sanacijo (izdelava dokumentacije) | 30.000,00 EUR | 90 % EBRD – ELENA; 10 % - Občina Re-Vo |
| Periodično objavljanje doseženih prihrankov iz energetskih sanacij v občinskem glasilu | / | Občina Re-Vo |

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

Priloge:

- Fotokopije zapisnikov sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema »izvajanje lokalnega energetskega koncepta«.

- Ostale morebitne priloge.

# Footnotes

Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.

Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.

Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).