PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih (3. člen: 9., 10. in 11. alinea tega pravilnika)

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA RENČE-VOGRSKO

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Erik Lasič, 05 338 45 02, erik.lasic@rence-vogrsko.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2012

Datum poročanja: 15. 1. 2012

1. Občina Renče-Vogrsko IMA / NIMA energetskega managerja oziroma osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike. (OBKROŽITE)

2. Občina Renče-Vogrsko JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)

3. Če JE, v katero? GOLEA

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:

- učinkovite rabe energije,

- izrabe obnovljivih virov energije ter

- oskrbe z energijo:

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Podrobni energetski pregled stavbe OŠ Renče in telovadnice | 4.560,00 € | 50% občinski proračun 50% razpis ENERGIJAPLUS – PURE | Izdelan podrobni energetski pregled – pogoj za prijavo na razpise energetskih sanacij |
| Izdelan projekt Obnove kotlovnice OŠ Renče | 40.898,00 € | 28% MGRT – 6. JP RRP 72% Občina Re-Vo | Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje |

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Renč- na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

Občina Renče-Vogrsko je šele v drugi polovici leta 2012 prejela potrjen Lokalni energetski koncept, zato drugih aktivnosti, razen navedenih v 4. točki, ni izvajala. Predvidena je izvedba v letu 2013 v skladu s planom aktivnosti, finančnimi zmožnostmi in smotrnostjo posamezne aktivnosti.

6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

| Predvidena aktivnost | Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja |
| --- | --- | --- |
| Izvedba obnove kotlovnice OŠ Renče s strojnimi inštalacijami – stari del in povezovalni trakt | 486.113,00 € | 28% MGRT – 6.JP RRP 72% Občina Re-Vo |
| Prijava projekta energetske sanacije ene stavbe v lasti lokalne skupnosti na razpis MzIP predvidoma v mesecu juniju 2013 | 10.000,00 € | 50% občinski proračun 50% razpisi OVE in URE |
| Obnova javne razsvetljave v občini | 10.000,00 € | 50% občinski proračun 50% razpisi OVE in URE |

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

Priloge:

- Akcijski načrt iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).

- Fotokopije zapisnikov sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema »izvajanje lokalnega energetskega koncepta«.

- Ostale morebitne priloge.

# AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt podaja predvidene aktivnosti za izvajanje opredeljenih ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev. Za vsako predvideno aktivnost je določen nosilec in odgovorna oseba, rok izvedbe, pričakovani učinki ter kazalnik za merjenje uspešnosti. Kjer je možno, je podana tudi okvirna ocena stroškov izvedbe ukrepa, možni viri financiranja in ocena prihrankov.

Ena najpomembnejših nalog občinskega energetskega upravljavca je skrb za izvajanje akcijskega načrta. Potrebna je priprava letnega načrta izvajanja, ki mora biti oblikovan glede na trenutno stanje in možnosti. Akcijski načrt torej predstavlja splošen okvir delovanja v prihodnjem 10-letnem obdobju. Veliko aktivnosti je med seboj povezanih in prepletenih, tako se bodo nekateri ukrepi začeli izvajati šele po zaključenih predhodnih aktivnosti – npr. energetska sanacija javnih stavb bo časovno in finančno opredeljena šele po izvedbi podrobnih energetskih pregledov.

Prav tako se mora akcijski načrt prilagajati finančnim zmožnostim občine. Nujno je redno spremljanje razpisov za sofinanciranje in kreditiranje investicij, saj se lahko pojavi možnost izvedbe investicije tudi prej kot načrtovano. Zato je pomembna tudi prilagodljivost akcijskega načrta ter aktivno delovanje energetskega upravljavca na vseh področjih.

## Splošne aktivnosti

| Oznaka in naziv ukrepa: | S1: Imenovanje občinskega energetskega upravljavca |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Župan, občinski svet |
| Rok izvedbe: | 1.1.2013 (imenovanje), delovanje kontinuirano |
| Pričakovani rezultati: | Nemoteno izvajanje akcijskega načrta in opravljanje vseh drugih nalog in pristojnosti energetskega upravljavca, splošen prispevek k izboljšanju učinkovitosti rabe energije in povečanja deleža OVE v občini |
| Celotna vrednost projekta: | Odvisno od odločitve o načinu izvajanja te aktivnosti: plača zaposlenega v občinski upravi; dogovorjena višina članarine za sodelovanje z Goleo; vrednost pogodbe z zunanjim izvajalcem (cca 8.000 EUR letno) |
| Pričakovani prihranki: | Posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Imenovan občinski energetski upravljavec do 1.1.2013 |

## Aktivnosti v gospodinjstvih

| Oznaka in naziv ukrepa: | G1: Povečanje ozaveščenosti vseh porabnikov v občini na področjih OVE in URE |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Spremenjen odnos do rabe energije pri občanih in s tem vpliv na povečanje URE in deleža OVE |
| Celotna vrednost projekta: | Stroški sodelovanja zunanjih energetskih strokovnjakov, stroški objave člankov in prispevkov; stroški organiziranja seminarjev in izobraževanj so vključeni v program dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 50-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi za promocijo in izobraževanje o URE in OVE |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih in izvedena vsaj 1 delavnica oz. seminar na leto. |
| Oznaka in naziv ukrepa: | G2: Seznanitev občanov o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za naložbe v ukrepe URE in OVE pri Eko skladu ter o možnostih brezplačnega svetovanja pri odločanju za investicije |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Javnost bo obveščena o razpisih, možnostih pridobivanja informacij in svetovanja, posledično se pričakuje povečanje števila investicij na področju URE in OVE |
| Celotna vrednost projekta: | Stroški sodelovanja zunanjih energetskih strokovnjakov, stroški objave člankov in prispevkov; stroški organiziranja seminarjev in izobraževanj so vključeni v program dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih na leto. |

## Aktivnosti v javnem sektorju

| Oznaka in naziv ukrepa: | J1: Energetsko knjigovodstvo v občinskih javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 1.1.2013 |
| Pričakovani rezultati: | Vzpostavljen kontinuiran pregled nad porabo energije, hitro ugotavljanje ekstremov in napak v sistemu ter pregled nad doseženimi prihranki |
| Celotna vrednost projekta: | Odvisna od izbire aplikacije; enostavne aplikacije so brezplačne, zahtevajo samo nekoliko večji obseg dela; cena licenčnine programske opreme se oblikuje na podlagi velikosti zgradbe, funkcionalnosti, ki so na voljo uporabniku, ter morebitnih dodatnih storitev. |
| Pričakovani prihranki: | Posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v vseh občinskih javnih stavbah do 1.1.2013 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J2: Izvedba podrobnih energetskih pregledov in izdelava energetskih izkaznic v občinskih javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2013 |
| Pričakovani rezultati: | Natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije v stavbah; ugotovitve natančnih razlogov za rabo energije po vrsti uporabe; identifikacija vseh primernih ukrepov in finančna analiza, ki obsega stroške investicije, vzdrževanja, obratovanja in prihranke |
| Celotna vrednost projekta: | Od 2.500 - 5.000 EUR na objekt (odvisno od velikosti in zahtevnosti) – OŠ Renče (4.500 EUR), PŠ Bukovica (3.000 EUR) – skupaj 7.500 EUR v letu 2013 |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 50-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi za sofinanciranje energetskih pregledov |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedeni podrobni energetski pregledi opredeljenih občinskih javnih stavb do 31.12.2013 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J3: Zelena javna naročila |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec, občinska uprava |
| Rok izvedbe: | Od leta 2013 naprej – kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Uporaba energetsko varčnejše opreme, izdelkov in storitev; uporaba opreme izdelkov in storitev, proizvedenih na energetsko varčnejši način in z uporabo OVE; dosežen prispevek k povečanju URE in k uporabi večjega deleža OVE; gospodarna poraba proračunskih sredstev; izbor okolju najbolj prijaznih in kljub temu ekonomsko ugodnih ponudb s primerno dolgo življenjsko dobo; povečanje konkurence med različnimi dobavitelji brez prednostne obravnave ali diskriminacije; motivacija ponudnikov storitev in izdelkov za razvoj ponudb, ki bodo okolju prijaznejše ter energijsko in stroškovno učinkovitejše; izboljšanje okoljske slike občine. |
| Celotna vrednost projekta: | Ne predstavlja nujno dodatnih stroškov; dodatno delo zaradi zahtevnosti priprave javnih naročil lahko prevzame energetski upravljavec; dodatni stroški nastanejo v primeru najema svetovalca ali pripravljavca dokumentacije zelenega javnega naročila (priporočljivo pri zelo velikih naročilih); |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedena vsa javna naročila po principu zelenih javnih naročil od leta 2013 naprej |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J4: Vlaganje proračunskih prihrankov iz naslova ukrepov URE in OVE v nove izboljšave na področju URE in OVE |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec, občinska uprava, občinski svet |
| Rok izvedbe: | Od leta 2013 naprej – kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Zagotovitev sredstev za izvajanje ukrepov URE in OVE predvidenih z LEK in podrobnimi energetskimi pregledi javnih stavb |
| Celotna vrednost projekta: | Dodatna sredstva niso potrebna |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | / |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Oblikovane proračunske postavke za namensko porabo prihranjenih sredstev za izvedbo ukrepov URE in OVE v letu 2013. |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J5: Izobraževanje zaposlenih v občinskih javnih stavbah o URE in OVE |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Od leta 2013 naprej – kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Povečanje energetske učinkovitosti v javnih občinskih stavbah zaradi spremenjenega odnosa do energije in izvajanja organizacijskih varčevalnih ukrepov |
| Celotna vrednost projekta: | Stroški sodelovanja zunanjih strokovnjakov in svetovalcev, stroški prevoza za ogled primerov dobrih praks; stroški organiziranja seminarjev in izobraževanj so vključeni v program dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedena vsaj 1 delavnica ali izobraževanje za zaposlene v javnih stavbah na leto; izveden vsaj 1 študijski ogled primerov dobrih praks na leto. |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J6: Prijave na razpise na področju URE in OVE v javnem sektorju |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec, občinska uprava |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Pridobitev zunanjih virov financiranja za investicijske in neinvesticijske ukrepe za povečanje URE in deleža OVE |
| Celotna vrednost projekta: | Ni potrebnih dodatnih sredstev – plača v okviru rednega dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Prijavljen vsaj en občinski projekt na javne razpise na področju URE in OVE na leto |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J7: Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2016 |
| Pričakovani rezultati: | Doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v občinskih javnih stavbah |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi Eko sklada, pogodbeno sofinanciranje na podlagi prihrankov pri rabi energije; |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2016 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J8: Izvedba zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2020 |
| Pričakovani rezultati: | Doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v občinskih javnih stavbah |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi Eko sklada, pogodbeno sofinanciranje na podlagi prihrankov pri rabi energije; |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2020 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J9: Izvedba demonstracijskega / študijskega primera energetske sanacije v eni od javnih občinskih stavb z informativnimi tablami in objavo v občinskih medijih |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2018 |
| Pričakovani rezultati: | Doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v izbrani občinski javni stavbi – predvidoma OŠ Renče; izveden vzorčni primer energetske sanacije stavbe; izveden vzorčni primer uvedbe ogrevalnega sistema na lesno biomaso z možnostjo kogeneracije; izveden vzorčni primer prijave projekta na razpis za sofinanciranje; obveščenost in informiranost občanov o učinkih energetske sanacije |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi Eko sklada, pogodbeno sofinanciranje na podlagi prihrankov pri rabi energije; |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izveden demonstracijski projekt energetske sanacije izbrane občinske stavbe do leta 2018 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J10: Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2015 |
| Pričakovani rezultati: | Izkoriščanje potenciala OVE v občini; vzorčni primer postavitve sončne elektrarne |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena v študiji izvedljivosti oz. DIIP |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni v študiji izvedljivosti oz. DIIP |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena v študiji izvedljivosti oz. DIIP |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Oddaja strehe v najem, javno-zasebno partnerstvo, pogodbeno sofinanciranje, razpisi |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče do leta 2015 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J11: Zamenjava svetilk občinske javne razsvetljave |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2016 |
| Pričakovani rezultati: | Zmanjšanje porabe električne energije v občini; izpolnitev zahtev iz Uredbe. |
| Celotna vrednost projekta: | Cca 87.000€ z DDV za celotno investicijo (od tega 9.100€ do 31.12.2012, 23.250€ do 31.12.2013 in 54.700€ do 31.12.2016) |
| Pričakovani prihranki: | Cca 16.000€ na leto po izvedbi celotne investicije |
| Pričakovana doba vračanja: | 4,5 let za celotno investicijo |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave v skladu z Uredbo do 31.12.2016 |

## Aktivnosti v poslovnem sektorju

| Oznaka in naziv ukrepa: | P1: Informiranje podjetij v občini o URE in OVE ter o možnostih za pridobivanje nepovratnih sredstev |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Povečanje ozaveščenosti vodstev in zaposlenih v podjetjih; izkoriščanje možnosti URE, uvajanje OVE in sistemov SPTE |
| Celotna vrednost projekta: | Plača v okviru delovanja energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | / |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedba rednih letnih sestankov s predstavniki podjetij v občini (1x na leto) |

## Aktivnosti na področju prometa

| Oznaka in naziv ukrepa: | PR1: Spodbujanje alternativnih načinov prevoza v občini |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Izgradnja kolesarske infrastrukture; povečanje uporabe javnega prevoza in kolesarjenja v občini; zmanjšanje emisij iz prometa |
| Celotna vrednost projekta: | Plača v okviru rednega dela energetskega upravljavca; stroški izdelave brošur, vodnikov; stroški izgradnje kolesarskih stez bodo določeni na podlagi projektov |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 15-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi za sofinanciranje izgradnje kolesarskih poti |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izgradnja oz. ureditev novih kolesarskih poti, izdaja brošur in kolesarskih vodnikov |

## Terminski načrt

V nadaljevanju je prikazan predviden terminski načrt izvajanja aktivnosti v 10-letnem obdobju, ki izhajajo iz akcijskega načrta. Terminski načrt predstavlja dolgoročni okvir predvidenega izvajanja aktivnosti. Naloga občinskega energetskega upravljavca je, da redno posodablja terminski načrt, predvsem za obdobje prihodnjega leta, za katerega pripravi tudi podrobnejši načrt izvajanja. Letni načrt izvajanja se izdela glede na trenutno stanje in možnosti. Seveda se tudi vse aktivnosti ne izvajajo ločeno in neodvisno, temveč se pogosto prekrivajo, izvajajo sočasno oz. je izvedba določenih projektov tudi odvisna od uspešne izvedbe predhodnih aktivnosti.

Veliko predvidenih aktivnosti se izvaja kontinuirano, torej vsako leto. Večina teh aktivnosti dejansko spada v področje delovanja energetskega upravljavca, vendar so kljub temu prikazane ločeno zaradi boljše preglednosti.

Tabela 1: Terminski načrt aktivnosti LEK za obdobje 2013-2022

| Aktivnost/leto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: občinski energetski upravljavec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1: ozaveščanje občanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2: seznanjanje z možnostmi financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1: energetsko knjigovodstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2: energetski pregledi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3: zelena javna naročila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4: uvedba postavke v proračunu za prihranke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5: izobraževanje zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J6: prijava na razpise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J7: manj zahtevni investicijski ukrepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J8: zahtevni investicijski ukrepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J9: demonstracijski primer sanacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J10: fotovoltaika OŠ Renče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J11: posodobitev javne razsvetljave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1: informiranje podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR1: spodbujanje alternativnih oblik prevoza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Kontinuirane aktivnosti |
| --- | --- |
|  | Časovno opredeljene aktivnosti |

## Finančne obveznosti občine

Na podlagi akcijskega načrta je potrebno oblikovati tudi finančni načrt, ki predstavlja podlago pri oblikovanju občinskega proračuna. V tej fazi so prikazane okvirne finančne obveznosti občine v naslednjem 10-letnem obdobju, ki pa v večini primerov še niso znane oz. določene, saj so potrebne predhodne aktivnosti (študije, podrobni energetski pregledi stavb).

Ena od bistvenih nalog energetskega upravljavca je zato tudi vsakoletno oblikovanje finančnega načrta za izvedbo predvidenih aktivnosti. Finančni načrt mora biti pripravljen glede na trenutno stanje in možnosti izvedbe projektov, finančnih zmožnosti občine ter možnosti drugih virov financiranja (razpisi, ugodni krediti). Akcijski načrt s prikazom finančnih obveznosti občine za vsako leto potrdi občinski svet.

Kontinuirane aktivnosti obveščanja, organizacije izobraževanj, priprave načrtov izvajanja, itd., so zajete v redni plači občinskega energetskega upravljavca (predvidoma 8.000€).

Tabela 2: Finančne obveznosti občine v obdobju 2013-2022

| Leto | Stroški občine (€) |
| --- | --- |
| 2013 | 38.750 |
| 2014 | 26.000 |
| 2015 | 26.000 |
| 2016 | 26.000 |
| 2017 | 8.000 |
| 2018 | 8.000 |
| 2019 | 8.000 |
| 2020 | 8.000 |
| 2021 | 8.000 |
| 2022 | 8.000 |

*op: stroški za investicijske projekte (energetska sanacija javnih stavb, postavitev fotovoltaike, kolesarska infrastruktura) bodo opredeljeni naknadno in vključeni v načrt finančnih obveznosti

Pripravil:

Erik Lasič

Svetovalec za okolje in prostor

# Footnotes

Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.

Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.

Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).