POROČILO ŽUPANA OD  17. 9. 2024  DO  17. 12. 2024

OKOLJE IN PROSTOR - infrastruktura in gospodarske javne službe

- DGD Ukrep 1 čaka na UE Nova Gorica za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Še vedno ni pridobljeno soglasje s strani DRSV, je pa dogovorjeno, da bo UE vseeno izdala GD na podlagi izjave vodje Sektorja območja Soče.

JN za izbor nadzornika pri izvajanju protipoplavnega ukrepa 1 je zaključeno.

JN za izbor izvajalca protipoplavnega ukrepa 1 bo v kratkem objavljeno.

- - PZI za ukrep 1 je sprojektiran.

- UKREP 2 -etapa 1 (cesta Bukovica-Renče): Še vedno nimamo potrjenih 3 pogodb s strani DRSV, ostale so podpisane.

Podpisana prodajna pogodba z lastnico, ki živi v stan. objektu, ki ga bo treba zaradi izvedbe ukrepa 2 porušiti.

Še vedno nimamo podpisane pogodbe z lastnico sosednjega objekta, ki objekt uporablja kot vikend.

Notarska overitev podpisanih pogodb bo v četrtek 19.12.2024. Sledi še ena notarska overitev v januarju.

- UKREP 2 -etapa 2 (obvoznica Renče): Pridobilo se je vse projektne pogoje, izdelana je DGD dokumentacija, izdelan je bil osnutek PZI dokumentacije.

- Na DRSV je bil izdan še zadnji (11.) zahtevek za izplačilo v letošnjem letu -povrnitev  stroškov projektiranja DGD -Ukrep 2, PZI ukrep 2.

- Z lastnikom, ki se ni udeležila sestanka v zadevi odkupa zemljišč in stanovanjskega objekta je dne 24.6.2024 potekal sestanek v Ljubljani. Lastnik se ni strinjal s cenitvijo, čeprav ni dovolil cenilcu vstop na njegovo nepremičnino. Lastnik, ki ni zainteresirana za prodajo nepremičnin, raje bi nadomestno nepremičnino na območju občine Renče-Vogrsko je bil posredovan dopis s predlogom nepremičnin, odgovorom na vprašanja iz sestanka, ki se ga je udeležila v Ljubljani in mnenje drugega projektanta, če je možna še kakšna druga projektna rešitev. Lastnik ima čas, da poda svoje pripombe najkasneje do 19.12.2024

- Začeli smo s postopkom tehnične posodobitve OPN: Izdelan je osnutek, ki nam je bil posredovan 14.11.2024. Ugotovljeno je bilo, da namenska raba v OPN ni bila določena po katastru, zato se s tehnično posodobitvijo lahko uredi le manjši del zemljišč. Določilo se bo cca. 30 tako imenovanih sivih con, ki se jih bo ročno uredilo na sedanji kataster. Prav tako se z MONG dogovarjamo, da nam posredujejo izvorno digitalizirano verzijo arhivskega prostorskega plana iz leta 2003 z osnovno namensko rabo v shp obliki, ki bi bila osnova za oceno stroška uskladitve namenske rabe na sedanji kataster nepremičnin za območje celotne občine. To je treba urediti, ker se vsakodnevno soočamo s težavami ker namenska raba ne sovpada s katastrom (parcelnimi mejami).

- Na razpisu za dodelitev sredstev v zvezi s tehnično posodobitvijo OPN smo dobili odobreno, da smo upravičeni do sofinanciranja v višini do 13.712,09 EUR.

- Izvedli smo javno naročilo za projekt Zelena infrastruktura v ORV v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027, ki je sofinancirana s strani EU. Oktobra smo oddali vse zahtevane obrazce in priloge ter Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekt je bili s strani MKRR že posredovani naprej v pregled resornim ministrstvom.

Pričeli smo z izvedbo dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, ki bo oddana v prvem tednu januarja.

- Povezovalni fekalni kanal Bilje Orehovlje: pridobljeno GD. Na DRSI je bila dne 27.11.2024 oddana vloga za ustanovitev služnosti.

- Tekoče izdajanje odločb: soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. Izdajanje projektnih pogojev, odločbe in pogodbe za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

- Končana je obnova javne razsvetljave na Vogrskem (menjava cca. 150 javnih luči).

- Zgrajena sta nova ekološka otoka na Vogrskem (Smodin in Jugovec).

- Izgradnja sončnih elektrarn na vseh treh OŠ je v končni fazi. Pridobljeno je tudi sofinanciranje države (cca. 70 % investicije).

- Izgradnja nadstreška v POŠ Bukovici je kljub zapletom tik pred zaključkom.

- Izvedle so se geomehanske raziskave za telovadnico POŠ Vogrsko.

- Izvedeno je bilo vzdrževanje gozdnih cest.

- Izvedena je bila novoletna krasitev.

- Saniran je bil vodovod Vogrsko 177-179 (pinja).

- Sklenila se je pogodba z Vodovodi in Kanalizacijami d.d. za vzdrževanje namakalnega sistema Vogršček

- Izvedeno javna naročila za leto 2025: čiščenje vaških jeder, vzdrževanje javne razsvetljave, zimska služba in geodetske storitve.

- Izvaja se sanacija ZD Vogrsko, KD Bukovica in ZD Renče po toči ter pripravlja zahtevke za zavarovalnice.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zaključujejo se razpisi na področjih družbenih dejavnosti (šport, kultura, humanitarne veteranske in upokojenske organizacije). Na podlagi prijav na javne razpise na posameznih področjih  so bila na področju športa odobrena sredstva 6 izvajalcem Letnega programa športa, na področju kulture 4 društvom, na področju upokojenskih organizacij 3 društvom, na področju veteranskih organizacij 3 društvom in na področju humanitarno/zdravstveno/socialnih organizacij 11 organizacijam.

- Zaključena sta razpisa za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente. Podeljenih je bilo splošnih 17 štipendij, 1 štipendija na področju deficitarnih poklicev in 5 nagrad za mlade talente.

- Pihalni orkester Vogrsko je novembra na 28. tekmovanju godb Slovenije v Ormožu dosegel zlato priznanje s pohvalo.

- Rdeči križ Renče je oktobra slavnostno obeležil 80 – letnico delovanja.

- Dne 15. novembra so v vseh vrtcih na območju naše občine izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk – Moj naj zajtrk, v okviru katerega se otroci spoznavajo z zdravo prehrano in pomenom in prednostmi lokalno pridelanih živil, kmetijstva in čebelarstva.

- Naša društva so izvedla precej prireditev, akcij in tekmovanj.

PROJEKTI

- Celostna prometna strategija – urejanje glede dostopnosti sistema e-ma2 za potrebe poročanja na zahtevku. Priprava vseh potrebnih poročil in priprava ter oddaja zahtevka za izplačilo sredstev. V začetku leta 25 bi morali dobiti 19.600€

- FLOODGUARD – prijava projekta na razpis za standardne projekte 03/24 programa Interreg Italija – Slovenija. Nastopamo kot vodilni partner. Budget: cca. 300.000€. Sofinanciranje 80%. Investicija leva brežina reke Vipave pod jezom v Renčah.

- Projekt HeatIslands Adapt (SLO/ITA razpis) - pridruženi partner

JAVNI RAZPIS ZA INTERVENCIJO IRP12 Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – skupni sestanek potencialnih projektnih partnerjev ter formiranje ideje.

- Projekt EPK- Un fiume – sodelovanje v projektu skupaj s pobrateno Občino Staranzano.

- Comune Mondovi – sodelovanje na skupnem Eu projektu twinnings

- Konjeniške poti (LAS) –Skupni sestanek med partnerji za potrebe nadaljevanja projekta. Izpeljava postopka povpraševanja za nabavo in montažo usmerjevalnih količkov. Dogovori s konjeniških društvom Soča glede lokacij postavitve in pomoč pri montaži. Izpeljava povpraševanja za izvedbo promocijskega videa Konjeniških poti ter fotografiranja. Izpeljava postopka povpraševanja glede posodobitve materialov, sestanek z izbranim izvajalcem ter pošiljanje ažuriranih podatkov.

- JN kolesarsko sprehajalna pot Volčja Draga – Vogrsko (ob Lijaku): Izvedba zaključena konec novembra 24. Nabavljeni tudi potrebni prometni znaki.

- Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 – Sestanek s predstavnikom VIK glede izvedbe 4x hidrant ter pridobivanje vseh potrebnih dokazil, ki se jih prilaga po opravljeni investiciji ob zahtevku za izplačilo. Usklajevanje z VIK glede popisa del in terminskega načrta izvedbe.

- Strategija za mlade – iskanje mladih za sodelovanje na delavnicah pri pripravi Strategije. Usklajevanje z izvajalcem. Organizacija izvedbe ter pomoč pri širjenju ankete.

- Stara vežica Renče – urejanje glede izvedbe ureditve prostora nasproti muzeja sanitete poti miru z društvom Kultura Renče.

- KARST Adapt – Oddan prvi zahtevek za povračilo sredstev preko aplikacije Jems. Objavljeno javno naročilo na portalu JN za za intervencijski kombi. Izbran izvajalec, trenutno v podpisu pogodbe. Izvedba javnega naročila za črpalko visokih pretokov. Dostava črpalke predvidoma v mesecu decembru 2024. Sodelovanje na skupnem srečanju partnerjev projekta v Italiji (Gorizia). Sodelovanje na delavnici fokusne skupine v Mirnu skupaj z gasilci in CZ. Sestanki z GENG enota glede izvedbe usposabljanj na projektu ter glede nabave opreme za reševalca na vodi. Urejanje z rdečim križem glede izvedbe usposabljanj na projektu. Sestanki s projektanti in Goriškimi opekarnami glede izvedbe projektne dokumentacije za Intervencijski center ORV.

TURIZEM

- TIC table –Pridobivanje potrebnih soglasij od Direkcije za ceste za postavitev ob državni cesti.

- Bunker pr Barabonu – redna usklajevanja glede izvedbe z izvajalcem.

- Muzej sanitete v Renčah – urejanje z izvajalcem in popravilo sistema za odpiranje vrat muzeja na daljavo

- Koordinacija Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – udeležba in sodelovanje na koordinacijah glede nadaljnjega plana dela in odprtih nerešenih zadev.

- Javni zavod za turizem – urejanje potrebne dokumentacije za na OS glede zadolžitve zavoda in potrjevanje direktorice.

- Zelena shema Slo turizma – Uspešna obnovitev zelenega znaka za našo destinacijo. Udeležba na dogodku v Laškem na dnevih slo. turizma in prevzem plakete na dogodku.

- Enoslednica Vinišče – dela zaključena. V dogovoru glede potrebne označitve proge v začetku leta 2025.

- JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2024 –pregled prispelih zahtevkov s poročili ter priprava izplačil ostanka po pogodbah z upravičenci.

- Košnja na območju Vinišč – urejanje z izvajalcem za drugo košnjo v letošnjem letu.

KMETIJSTVO

- Nov pravilnik za kmetijstvo in podeželje zaradi sprememb EU uredbe za državne pomoči – pomoč pri pripravi čistopisa oz. uradnega prečiščenega besedila pravilnika za potrebe lažjega razumevanja ter umestitve na OS.

- Strategije razvoja kmetijstva in podeželja na skupnem območju občin Vipava, Ajdovščina, Renče Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Nova Gorica –Usklajevanje glede dodatnega plačila in ustrezne pogodbe. Pomoč pri anketiranju kmetov. Usklajevalni sestanek pri izvajalcu glede ukrepov in ciljev.

- Posek suhih dreves v vodotoku Lijak – podana pobuda in urejanje s koncesionarjem Hidrotehnik

- Razpisi:

- JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2024 – ukrep 1 – urejanje pogodb in izplačila prijaviteljem glede na dostavljene dokazila o investiciji.

- JR za sofinanciranje programov  s področja kmetijstva in podeželja 2024 - urejanje pogodb in izplačila prijaviteljem

- Naravna nesreča – pozeba april 2024 - začetek zbiranja vlog za škodo na kmetijskih pridelkih – vnos v sistem Ajda, sestanek s komisijo

- Priprava dokumentacije za javni natečaj županovo vino za leto 2025.

- Priprava poročil o dodeljenih državnih pomočeh za Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za Finance.

RAZNO

MZ:

Javni sklad malega gospodarstva Goriške – priprava dokumentacije za umestitev na OS glede imenovanje direktorice.

Priprava predloga proračuna ter obrazložitev za leto 2025.

Upravni odbor LAS – javni poziv za izbor projektov LAS, plan dela za leto 2025 ter finančni načrt za leto 25.