POROČILO ŽUPANA OD  20. 6. 2024  DO  17.  9. 2024

OKOLJE IN PROSTOR

- Izvajala se je obnova javne razsvetljave v krajevni skupnosti Vogrsko. Stare luči smo zamenjevali z novimi bolj varčnimi in sodobnimi. Projekt je trenutno tik pred zaključkom.

- Na Vogrskem (lokacija Smodin in lokacija Jugovec) se je pričela izgradnja dveh ekoloških otokov, ki se bo končala v jesenskih mesecih. Opravljeni so izkopi in v enem primeru tudi betonaža temeljne plošče in zidov.

- Za osnovne šole Bukovica, Vogrsko in Renče se je pripravila projektna dokumentacija za sončne elektrarne. Opravilo se je javno naročilo in izbran je bil izvajalec, ki bo do konca leta 2024 postavil sončne elektrarne na objekte. Občina se je tudi prijavila na državni razpis za sofinanciranje izgradnje sončnih elektrarn.

- Na lokaciji Vogrsko hišna številka 6 in 7 se je razširila lokalna cesta, zgradil pločnik in zid. S tem je povečana varnost vseh udeležencev v prometu ter izboljšal sam izgled.

- Asfaltirala se je javna pot na lokaciji Vogrsko 179-181 in s tem izboljšal in olajšal dostop domačinom do svojih domov.

- Asfaltiral se je dovoz k župnišču Vogrsko ter posodobila meteorna kanalizacija. Zmanjšala se je klančina in olajšal dovoz.

- Zgradili smo nadstrešek na zvoniku cerkve v Bukovici in s tem zaščitili objekt pred zamakanjem.

- V parku Volčja Draga se je izvedlo dodatno čiščenje grmovja na nasipu za izgradnjo pešpoti. Postavili smo gostinski kontejner in v povezavi z Društvom mladi Renče-Vogrsko uredili prireditveni prostor.

- Sanirali smo kuhinjo v OŠ Renče skladno z inšpekcijsko odločbo. Postavile so se lokalno nove ploščice ter montirala nova oprema.

- V zdravstvenem domu Renče se je naredila na zahodni steni nova fasada, zamenjale žaluzije in odtočne cevi z žlebov. Sanacija strehe še čaka, saj so poškodbe veliko večje kot smo prvotno ocenjevali.

- V zadružnem domu Vogrsko smo v dveh glasbenih sobah postavili elemente za zagotavljanje akustike. Zbiramo tudi ponudbe za sanacijo objekta po toči.

- Na lokaciji hišnih številk Vogrsko 71-73a (Jazbine) smo sanirali vodovodno omrežje in postavili nov asfalt ter tako rešili najbolj problematično linijo vodovoda v občini pred stalnim puščanjem.

- Na POŠ Bukovica se gradi nadstrešnica kot ga predvideva načrt. Za starše, učitelje in učence bo življenje v šoli in ob njej lepše in lažje. Tudi objekt bo bolj zaščiten pred vremenskih vplivi in propadanjem.

- Izvedlo se je tudi javno naročilo za izbiro izvajalca za geomehanske študije za izgradnjo telovadnice na Vogrskem.

- Izvedla se je druga runda košnje po vseh občinskih cestah in poteh.

- Sanirali smo več poljskih poti, izbran je bil tudi izvajalec za vzdrževanje gozdnih poti po programu zavoda za gozdove.

- DGD Protipolavni Ukrep 1 čaka na UE Nova Gorica za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stranke, ki so priglasile udeležbo v postopku pridobivanja GD so podale pisne izjave. Samo še Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in njihov zakupnik nista podpisala izjav. Z njimi smo imeli sestanek in se strinjajo s projektom. Pričakujemo podpis v tem tednu.

Še vedno ni pridobljeno soglasje s strani DRSV, je pa dogovorjeno, da bo UE vseeno izdala GD.

- PZI za ukrep 1 je sprojektiran.

UKREP 2 -etapa 1 (cesta Bukovica-Renče): Še vedno nimamo potrjenih pogodb s strani DRSV.

Notarska overitev pooblastila lastnika zemljišča, ki živi v Španiji, uradni prevod iz španščine je izveden in plačan.

UKREP 2 -etapa 2 (obvoznica Renče): Pridobilo se je vse projektne pogoje, izdelana je DGD dokumentacija, izdelan je bil osnutek PZI dokumentacije.

- Na DRSV je bil izdan sedmi in osmi zahtevek za izplačilo -povrnitev  stroškov projektiranja DGD -Ukrep 2, PZI ukrep 1 in 2, stroški cenilcev, geodeta, notarja, stroški nepremičnin (FURS, nadomestila za stavbno pravico, služnost). 7. zahtevek je bil zavrnjen z razlogom, da DRSV ni naročila DGD in PZI dokumentacije za ukrep 2 -faza 2, zato smo dne 3.9.2024 na DRSV naslovili ugovor. V sredo 18.9.2024 imamo sestanek z DRSV na to temo.

- Z lastnico, ki se ni udeležila sestanka v zadevi odkupa zemljišč in stanovanjskega objekta je dne 24.6.2024 potekal sestanek v Ljubljani. Lastnica se ni strinjala s cenitvijo, čeprav ni dovolila cenilcu vstop na njene nepremičnine. Lastnica ni zainteresirana za prodajo nepremičnin, raje bi nadomestno nepremičnino na območju občine Renče-Vogrsko. Nepremičninski agent ni našel nobene primerne nepremičnine, ki bi se prodajala v občini Renče-Vogrsko. Dne 5.9.2024 je bil na DRSV poslan dopis s tremi predlogi primerljivih nepremičnin in dodatnim pojasnilom. Odgovora z njihove strani do danes nismo dobili.

- Z lastnico, ki se je udeležila sestanka potekajo uskladitve s pravno službo DRSV. Izdelan je osnutek pogodbe. Manjka le še dopolnitev z dodatno ovrednoteno pravično odškodnino za strošek selitve, bivanja, skladiščenja s strani cenilca. Cenilec ni dobil navodil s strani DRSV zato ne more nadaljevati z ovrednotenjem.

- Začeli smo s postopkom tehnične posodobitve OPN: Podpisana je pogodba, pooblastilo in sklep o pripravi teh. posodobitve. Med tem se je ugotovilo, da spremembe OPN iz januarja 2024 niso bile objavljene na državnem PIS portalu. O popravkih nas nihče iz MNVP-ja ni obvestil.

Popravki so bili 3.9 2024 poslani na MNVP in sprememba OPN Renče -Vogrsko je bila na državnem PIS objavljena dne 16.9.2024. Sedaj šele lahko uradno začnemo s tehnično posodobitvijo.

- Na razpisu za dodelitev sredstev v zvezi s tehnično posodobitvijo OPN smo dobili odobreno, da smo upravičeni do sofinanciranja iz strani države v višini do 13.712,09 EUR.

- Izvedli smo javno naročilo za projekt Zelena infrastruktura v ORV v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027, ki je sofinancirana s strani EU. Z izbranim izvajalcem smo že pričeli z izvedbo dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev. Izdeluje se tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

- V okviru evropskega tedna mobilnosti sodelujemo z OŠ Renče in POŠ Bukovica. V času od ponedeljka, 16. 9. 2024 do petka, 20. 9. 2024 se bo beležilo kako učenci OŠ Renče in POŠ Bukovica prihajajo v šolo s ciljem, da povečamo število trajnostnih prihodov v šolo za cca. 20%. Učence se spodbuja, da bodo v šolo prihajali peš ali s kolesom / skirojem. Število avtomobilov lahko zmanjšamo tudi tako, da en starš pelje več otrok iz različnih družin (sopotništvo). Za vse vozače bo na voljo šolski avtobus, za vračanje domov pa tudi šolski kombi. V ponedeljek (23. 9) bodo razredniki predstavili rezultate na ravni šole in na ravni posameznega razreda. Ugotovi se kateri razred je bil najbolj trajnostno mobilen.

V celoti šola dobi za dosežen rezultat in promocijo trajnostne mobilnosti nagrado - 40 x svetleči brezrokavnikov za varnost v prometu na kolesarskem izpitu+ najboljši razred prejme priznanje/plaketo, ki jo v torek (24. 9) med glavnim odmorom podeli župan (10:20 - 10:40). dodatne nagrade za najboljše posameznike: odsevni trak ali kresnička.

- Tekoče izdajanje odločb: soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. Izdajanje projektnih pogojev, odločbe in pogodbe za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. Tako kot vsako leto, smo tudi letos na prvi šolski dan obiskali vse prvošolčke v naši občini. Na matični šoli v Renčah je v prvi razred vpisanih 20 otrok, v podružnici v Bukovici 10 otrok, v podružnici na Vogrskem pa 4 otroci. V obeh podružnicah je pouk za učence prvega razreda organiziran v kombiniranih oddelkih z učenci drugega in četrtega razreda.

2. V postopkih razpisov na področjih družbenih dejavnosti (kultura, šport, upokojenske organizacije, veteranske organizacije in humanitarno/socialno/zdravstvene organizacije) so bile podpisane pogodbe z izvajalci izbranih programov za sofinanciranje, na podlagi podpisanih pogodb pa tudi nakazani avansi v višini 30 % pogodbenih sredstev.

3. Pojasnilo glede nakupa dodatno subvencioniranih dijaških vozovnic:

Zaradi večjih zakonskih sprememb na področju subvencioniranja nakupa dijaških vozovnic (Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Pravilnik o metodologiji sofinanciranja linij za izvajanje javnega medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov, Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice) so nastale velike težave pri nakupu dodatno subvencioniranih dijaških vozovnic s strani občin (v celotni Sloveniji). Zakon namreč določa, da po novem celotno področje subvencioniranih dijaških vozovnic ureja z zakonom ustanovljena družba »DUJPP – Družba za urejanje javnega potniškega prometa«. Posledično je avtobusno podjetje Nomago, s katerim so občine vsa leta do sedaj podpisovale pogodbe o izvajanju prodaje dodatno subvencioniranih dijaških vozovnic s strani občin, v juniju zavrnilo podpis navedenih pogodb. Po več usklajevanji z Nomagom smo občine v juliju na DUJPP naslovile zaprosilo za podajo pojasnil, kako naj tudi v novem šolskem letu skladno s sklepi občinskih svetov izvajamo dodatno subvencioniranje nakupa dijaških vozovnic.

Družba nam je šele konec avgusta podala pojasnilo po e-pošti, da je od 27. 8. dalje na prodajnem mestu Nomago v Tolminu, Gorici in Ajdovščini omogočena prodaja sofinanciranih vozovnic s strani naše občine za dijake s stalnim bivališčem v občini Renče – Vogrsko, ter nam dostavila predlog pogodbe.

Pogodbo smo pregledali, popravili in usklajeno poslali družbi v pregled in podpis. Na odziv DUJPP še čakamo.

Dijakom pa je bil nakup dejansko omogočen samo v prvem tednu, kasneje pa ne več, ker naj se bi sesul sistemski program, ki ga je za potrebe te prodaje pripravila DUJPP. Kljub večkratnim zaprosilom za ureditev problema družba do danes še ni odpravila napake.

DUJOPP so o tem problemu obveščali tako Nomago, kot starši in občine. DUJPP pa do danes napake še ni odpravila niti nam ne poda pojasnil.

4. Konec avgusta je bil pod vodstvom naše Civilne zaščite že enajstič organiziran Tabor preživetja v naravi, letos na Viniščah v Renčah. Udeležilo se ga je 37 otrok od šestega do devetega razreda osnovne šole. Osnovna izhodišča tabora so predvsem, da se naši mladi naučijo  osnovnih veščin za preživetje v naravi, kakor tudi v primeru različnih nesreč. Otroci so se tako naučili osnov koordinacije v naravi, morsejeve abecede, kako se postavi bivake, izkoplje hladilnik, pripravi zbiralnik za vodo, zgradi ognjišče, zaneti ogenj, zamesi in speče kruh…. Mentorji so bili predstavniki civilne zaščite, vojske, policije in gasilcev, vodil ga je pa inštruktor preživetja v naravi Brane Červek.

PROJEKTI

- Konjeniške poti (LAS) – Pridobitev vseh potrebnih soglasij (naravovarstvena), ter novih ažuriranih ponudb za potrebe prijave spremembe na projektu. Usklajevanja z RRA glede prijave spremembe. Skupni sestanek med partnerji za potrebe nadaljevanja projekta. Izpeljava povpraševanja za izvedbo promocijskega videa Konjeniških poti ter fotografiranja.

- JN kolesarsko sprehajalna pot Volčja Draga – Vogrsko (ob Lijaku): Ponovitev javnega naročila za izvedbo kolesarsko sprehajalne poti Volčja Draga – Vogrsko (ob Lijaku). Izbran izvajalec. Urejena in podpisana pogodba. Predviden začetek v septembru 24.

- Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 – Sestanek s predstavnikom VIK glede izvedbe 4x hidrant ter pridobivanje vseh potrebnih dokazil, ki se jih prilaga po opravljeni investiciji ob zahtevku za izplačilo. Usklajevanje z VIK glede popisa del in terminskega načrta izvedbe.

- Strategija za mlade – Uskaljevanje pogodbe z izvajalcem. Urejanje vabil s predstavniki društev iz občine za skupni sestanek za nagovarjanje podmladka, za iskanje mladih za sodelovanje na delavnicah pri pripravi Strategije.

- Stara vežica Renče – urejanje glede izvedbe ureditve prostora nasproti muzeja sanitete poti miru z društvom Kultura Renče

- KARST Adapt – Izpeljava dveh javnih naročil v okviru projekta. Nabava nastanitvenega šotora za potrebe Civilne zaščite ter nabava vodne črpalke visokih vodnih pretokov na prikolici. Usklajevanje glede izvedbe naročila za intervencijski kombi. Priprava potrebne dokumentacije in poročil za prijavo prvega zahtevka za izplačilo. Sodelovanje na skupnem zoom srečanju.

- Zunanje financiranje: Dozidava telovadnice v Renčah pri osnovni šoli – preučevanje glede možnega zunanjih virov financiranja Ekosklad

- Celostna prometna strategija – preučevanje glede potrebnih dodatnih dokazil, prilog za potrebe izdaje zahtevka za izplačilo za povračilo stroškov izdelave (uspešno pridobljena sredstva na razpisu)

TURIZEM

- TIC table – zaradi boljše označitve priprava predloga dodatne označitve z usmeritvenimi tablami. Pridobivanje potrebnih soglasij od Direkcije za ceste za postavitev. Pridobivanje ponudb.

- Bunker pr Barabonu – sestanek glede nadaljevanja del za ureditev stalne razstave, oblikovanja, itd…

- Gregorčičeva pot – urejanje glede obnove vseh 8 info tabel na poti, ter nabava dveh novih klopi

- Koordinacija Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – udeležba in sodelovanje na koordinaciji glede nadaljnjega plana dela in odprtih nerešenih zadev.

- Usposabljanje za turistične vodnike Goriške regije – urejanje glede sofinanciranja usposabljanja in pomoč pri iskanju zainteresiranih.

- Odlok o turističnem vodenju – usklajevanje z ostalimi Občinami Vipavske doline in Nove Gorice glede sprejetja skupnega odloka o turističnem vodenju. Preučitev predloga ureditve lokalnega in regionalnega turističnega vodenja ter podajanje pripomb in priporočil.

- Odlok o turistični taksi – urejanje dokumentov in osnutka odloka zaradi skupnega dogovora o dvigu turistične takse na 2,5€ poenoteno po celotni destinaciji, po priporočilu SOS. Urejanje potrebne dokumentacije za umestitev na OS.

- Zelena shema Slo turizma – vse destinacije morajo po pridobitvi oz. obnovi znaka urediti tudi akcijski načrt za trajnostni razvoj. Postavljanje akcijskega načrta ter urejanje dokumentacije za seznanitev na OS

- Enoslednica Vinišče – pogodba o najemu parcel v lasti SIDG, urejanje. Izvedba JN za izvedbo kolesarske enoslednice Vinišče. Izbran izvajalec. Uvedba v delo in zaključek v kratkem. Predhodno usklajevanje glede zakoličbe.

- Poti miru – dodatna označitev s količki na poti Vinišče – Mandrija

- JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2024 –priprava pogodbe ter izvedba izplačil 30% po pogodbi za prijavitelje.

KMETIJSTVO

- Nov pravilnik za kmetijstvo in podeželje zaradi sprememb EU uredbe za državne pomoči -–deminims – urejanje prvega osnutka dopolnitev nove pravne podlage ter izpolnjevanje potrebnih obrazcev za prijavo na Ministrstvo za finance. Usklajevanje popravkov z Ministrstvom ter priprava dokumentov za potrjevanje na OS.

- Strategije razvoja kmetijstva in podeželja na skupnem območju občin Vipava, Ajdovščina, Renče Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Nova Gorica –Usklajevanje glede dodatnega plačila in ustrezne pogodbe. Pomoč pri anketiranju kmetov.

RAZNO

Priprava obrazložitev za polletni zaključni račun