POROČILO ŽUPANA OD  30. 1. 2024  DO  26.  3. 2024

OKOLJE IN PROSTOR

- Končali smo investicijo v dva ekološka otoka in sicer v Turelih in pri Šampionki.

- Zaključena je tudi sanacija strehe v neprofitnih stanovanjih na lokaciji Trg 9, Renče.

- Potekajo priprave za začetek investicij na Vogrskem in sicer ureditev meteorne kanalizacije in polaganje asfalta pri župnišču, ureditev in razširitev cestišča pri ZD Vogrsko, postavitev asfalta in optike na Vogrskem 179-181, ureditev komunalnih vodov in asfalta na Zmajni (Volčja Draga) ter obnova vodovoda na Vogrskem 73-71.

- Začeli smo tudi s pripravami za investicijo v zbirni center Renče in nadstrešnico Bukovica.

- Sprejet je seznam plakatnih mest, cenik in navodila za uporabnike v povezavi z ureditvijo plakatiranja v Občini Renče-Vogrsko, ki smo jih objavili na spletu.

- Redno tudi izvajamo tekoča vzdrževalna cesta na javni infrastrukturi torej menjevanje sijalk, krpanje poškodovanega asfalta in čiščenje meteornih odtokov.

- Sprejemamo tudi reklamacije občanov v povezavi z veliko investicijo v kanalizacijo in jih skušamo z nadzorom in izvajalci po najboljših močeh reševati.

- Pripravljamo dokumentacijo za prijavno na razpis za fotovoltaiko in sicer za postavitev elektrarn na vseh treh osnovnih šolah

- Zbirajo se ponudbe za dokončno ureditev parka v Volčji dragi

- Izbrali  smo biro za pripravo projektne dokumentacije za prometno ureditev in ustreznih zakonskih aktov

- V teku je popis za obnovo dvorane v Bukovici v sklopu EPKAja, kjer bomo pridobili tehnologijo za postavitev virtualne galerije

- Izbran je bil projektant za obnovo kuhinje v OŠ Renče, ki bo pripravil načrte za razpis skladno z novimi normativi in predpisi vezanih na pripravo obrokov

OKOLJE IN PROSTOR -infrastruktura in gospodarske javne službe

- Popravek že podpisane pogodbe z lastniki zemljišč za Protipoplavni ukrep 1, zaradi izvedbe spremembe lastništva.

- Pogodbe (19) za Protipoplavni ukrep 2 so na DRSV in se čaka njihova potrditev.

Postopek prenosa parcel št. 708/2 in 708/1 (k.o. Bukovica) iz Javno dobro MONG na Občino R-V je zaključen. Prav tako se je na DRSV že preneslo zemljišča Sklada kmet. zem. in gozdov.

- Pogodbe za pridobitev stavbne pravice -Ukrep 1 (7) so bile posredovane na FURS, plačan je bil odmerjen davek na promet z nepremičninami in pridobljene odločbe (10). Pogodbe za Protipoplavni ukrep 1 (16) in aneks k pogodbi so bile overjene s strani notarke. Sledi vpis v ZK, ki ga bo izvedla DRSV in plačilo nadomestila.

Pogodbe za Protipoplavni ukrep 1 -dodatni zid (9) so na DRSV in se čaka njihova potrditev. Prav tako dva sporazuma med Skladom kmet. zem. in gozdov ter Slovenskimi državnimi gozdovi in DRSV -čakajo na potrditev DRSV za brezplačen prenos zemljišč in vpis v ZK.

- Med projektiranjem projekta Protipoplavne ureditve na območju občine Renče–Vogrsko, Ukrep 1 in Ukrep 2 je prišlo do povišanja planiranih stroškov, nepredvidenih del ter posledično podaljšanja rokov, zato smo zaprosili za sklenitev aneksa k pogodbi o financiranju.

Gre za tri spremembe oz. dopolnitve, in sicer:

1. Povišanje planiranih stroškov za ukrep 1 in ukrep 2

2. Dodatni stroški zaradi razširitve projektiranja: ukrep 1 -dodatni zid, ukrep 2 -etapa 2 in ukrep 3

3. Podaljšanje rokov zaradi nepredvidenih del

Razlog za povišanje stroškov pod točko 1 je, da ob sklenitvi pogodbe še ni bilo izvedeno javno naročilo za fazo projektiranja PZI zato je bil strošek projektiranja ocenjen.

Za dodatne stroške zaradi razširitve projektiranja pod točko 2, je bilo v 3. členu pogodbe o financiranju št. C2561-23-770111 navedeno, da bodo nastali stroški vključeni v aneks k tej pogodbi.

Med projektiranjem, ogledi na terenu in izvajanju raziskav so projektanti prišli do novih dejstev, ki jih je treba upoštevati pri nadaljnjem projektiranju projekta, kar je razlog za podaljšanje rokov pod točko 3.

- Najden SN vod v območju predvidenega podaljšanega zidu -dodatek k ukrepu 1, ki ga ni bilo v uradnih evidencah, prav tako ne v katastru Elektro Primorske

- Poglobitev visokotlačnega plinovoda: kjer je pri Ukrepu 2 -etapa 2 predvidena nova inundacija širine 3x 6m pod cesto zaradi prepuščanja visokih vod Vipave skozi cestni nasip. Zaradi tega je potrebna poglobitev plinovoda

- Na trasi ceste Bukovica -Renče so odkrili obstoječi TK kabel, ki ga ni v katastru in ne v evidencah. Gre za TK kabel, ki poteka približno po sredini ceste.

Izdelati je potrebno načrt zaščite oziroma prestavitve obstoječega kabla.

Dodatne geološke, geomehanske raziskave pri ukrepu 1 so pri izvedbo protipoplavnega zidu pri elektrarni pokazale slabše rezultate. Predvidena je  izvedba pilotov, ki bodo osnova za temeljenje zaščitnih zidov ob elektrarni, saj bi spodkopavanje  le lahko ogrozilo stabilnost celotnega objekta.

- Izbrani ponudnik s podizvajalci nadaljujejo s projektiranjem DGD in izvajajo vsa dodatna dela in raziskave za izdelavo PZI načrta:

- DGD ukrep 1 z dodatnim zidom (protipoplavni zid v Renčah)  je izdelan, poslan za pridobitev mnenj, hkrati se projektira nadaljevanje: PZI ukrep 1

- ukrep 2 -etapa 1 (cesta Bukovica-Renče): projektant je korigiral traso cesto v južnem delu, da ne posega v območje naravne vrednote Reka Vipava v Renčah -na Šanci, zaključuje z dokumentacijo DGD in hkrati že projektira PZI, izvedlo se je Geološki-geomehanski elaborat, dopolnilo geodetski posnetek, predlog rešitve -gradbena situacija je bila 5.3.2024 posredovana na DRSV in Občino Renče-Vogrsko za pregled in potrditev…

- ukrep 2 -etapa 2 (obvoznica Renče): opredelilo se je območje obdelave, projektira se DGD, rešitve projektant usklajuje z Zavodom za varstvo narave in Plinovodi zaradi premika oz. poglobitve trase plinovoda pri izvedbi inundacije in poseganjem v naravno vrednoto 	Vipava - meandri pod Renčami.

- Na DRSV je bil izdan drugi zahtevek za izplačilo -povrnitev  stroškov projektiranja DGD -UKREP 1. Pripravlja se tretji zahtevek, ki bo vključeval stroške cenilcev, geodeta, projektanta DGD ukrep 2 -etapa 1.

- O vseh spremembah, dopolnitvah se poroča DRSV v okviru finančnih poročil. Prav tako je bil izdelan plan stroškov.

- Z lastnicami nepremičnin s stanovanjskimi objekti ki so predvideni za izselitev smo v kontaktu in se usklajujemo. Cenilca sta izvedla cenitve objektov in pripadajočih zemljišč. Zahtevani manjši popravki in dopolnitve s strani DRSV.

- S strani DRSV so bili zahtevani popravki cenitvenih poročil za dodatni zid ukrepa 1 in čistopis cenitve za ukrep 2 -etapa 1. Popravki so v izdelavi.

- Pomoč pri pripravi gradiva za svetnike na 10. redni seji Občinskega sveta: Priprava tabele z vrednostmi posameznih zemljišč ukrepa 1 in 2, ki se jih uvrsti v Načrt na področju nakupov: 13 zemljišč pri ukrepu 1 in 3 zemljišča pri ukrepu 2.

- Tekoče izdajanje odločb: soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. Izdajanje projektnih pogojev.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Obe naši šoli sta ob kulturnem prazniku izvedli vrsto aktivnosti in prireditev.

- Kulturni praznik so obeležila tudi naša društva, posebej pa izstopa prireditev kulturnega praznika, s katero je slovenski kulturni praznik počastilo Društvo KUL-TU-RA Renče. Na prireditvi so namreč predstavili publikacijo En buot so riekli: »Uoče zidar, sin zidar«.

- Dne 6. 2. je Športna zveza Nova Gorica izvedla tradicionalno prireditev »Športnik Goriške 2023«, na kateri so podeli odličja in priznanja športnikom in trenerjem na različnih športnih področjih. Najvišja priznanja so prejeli tudi številni športniki naših športnih društev in sicer je plaketo za odlične športne dosežke v letu 2023 prejelo skupaj 14 športnikov iz Športnega društva Partizan Renče in Kotalkarskega kluba Renče.

- Dne 25. 2. smo v Dvorani Zorana Mušiča izvedli okroglo mizo Sveta za invalide Občine Renče-Vogrsko na temo »Priprava Akcijskega načrta »Občina po meri invalidov v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2024-2027«, ki jo je oblikoval in povezoval koordinator našega projekta »Občina po meri invalidov« mag. Valter Adamič. Ker se precejšen del akcijskega načrta nanaša na prometno ureditev v občini (dostopnost do objektov javnega značaja oz. prilagoditve okolja za vse vrste oseb s posebnimi potrebami, upoštevanje gibalnih in senzoričnih omejitev v prometu, prilagoditve pešpoti, parkirna mesta za invalide, kolesarske poti,…), je pripravljavka predloga Celostne prometne strategije Občine Renče-Vogrsko uvodoma predstavila umestitev ukrepov v navedeni dokument, ki sledijo zagotavljanju enakosti za vse vrste udeležencev v prometu pri vključevanju v promet za osebe z različnimi vrstami invalidnosti. V analizi in pripravi ukrepov so bila namreč upoštevana tudi izhodišča Akcijskega načrta »Občina po meri invalidov«, na podlagi zakonodaje, ki določa obveznost upoštevanja urejanja dostopnosti raznih vrst invalidnosti.

- Dne 22. 3. smo pri Podružnični osnovni šoli Vogrsko v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica in Vojašnico Ajševica izvedli tradicionalno prireditev »Premik – 91«. Kulturni program so oblikovali učenci POŠ Vogrsko.

PROJEKTI

Oddana prijava na JR za občinske celostne prometne strategije – urejanje dopolnitve prijave z Ministrstvo ter USPEŠNO kandidiranje na razpisu preko katerega bomo dobili 19.600€

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano (LAS) – začetek aktivnosti na drugi fazi projekta – izvedba poslovnega načrta didaktične kmetije na izbrani lokaciji v Renčah, udeležba na sestankih glede vseh aktivnosti.

Konjeniške poti 2 –zaključena postavitev 2 pitnikov in urbane opreme na dveh lokacijah – Renče in Vogrsko. Nadaljnjo usklajevanje glede vseh nadaljnjih aktivnosti na projektu.

Regionalno omrežje kolesarskih povezav:  na trasi Dombrava – Vogrsko režijski obrat zaključil z posekom dreves na trasi.

JN – Izdelava PZI projektne dokumentacije za objekt: Dozidava telovadnice v Renčah pri osnovni šoli – Sestanek ter redna usklajevanja s pripravljavcem glede dodatnih del navezava na obstoječo telovadnico.

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 – udeležba na sestanku zavod za gozdove Sežana, naknadna usklajevanja glede prijave na JR, priprava predloga. Sedaj čakamo elaborat iz Sežanskega zavoda, po prejemu elaborata lahko gremo v pridobivanje potrebnih soglasij za potrebe prijave na JR

Goletko – sestanek s potencialnim najemniko prostora v Renčah

TURIZEM

Javni natečaj županovo vino 2024 – organizacija  glede ocenjevanja, priprava odličji, priprava članka za glasilo, organizacija glede skupne podelitve županovih vin v Vipavi 20.3.24

Dogodek Vino s'pod mosta 2024 – organizacija in usklajevanje glede dogodka z vsemi soorganizatorji in vinarji. Urejanje potrebnih naročilnic. Usklajevanje z društvom Nova glede večernega koncerta.

JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2024 –priprava novega javnega razpisa.

Strategija razvoja turizma destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina do leta 2023 – redno sodelovanje pri pripravi strategije, skupni sestanki in koordinacije

Koordinacija Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – udeležba in sodelovanje na drugi koordinaciji v letu 24 za plan dela in izboljšave ter glede nadaljevanja strategije.

Obratovalni čas – redno urejanje za obratovalni čas prispelih vlog.

MTB Trasa – enoslednica Vinišče – usklajevanje s SIDG glede odkaza dreves  ter s podjetjem Aliansa za potrebe nadaljevanja projekta

Poti miru Fundacija – usklajevanje glede dogodka, ki je potekal 16. 3. 24 za ponudnike  - predstavitev območja Vinišč, muzje sanitete itd.

Zeleni znak zelena shema Slovenskega turizma – Priprava kompleksnega poročila ponovne presoje glede pridobitve zelenega znaka za destinacijo Renče – Vogrsko. Usklajevanje z VIK in Komunalo glede poročila.

Rally Mahle Nova Gorica 2024 – prvi sestanek z organizatorji glede soorganizacije dogodka

Muzej sanitete vežica Renče – urejanje glede popravila oddaljenega dostopa v muzej

Kolesarska dirka po Sloveniji 2024 – priprava in usklajevaje glede pogodbe za potrebe promocije občine. Urejanje glede potrebnih fotografij in tiskovin za potrebe promocije.

Dogodek Turistična pomlad 2024 – pomoč pri pripravi dogodka ter udeležba v prostorih KD Bukovica dne 21.3.2024

KMETIJSTVO

Nov pravilnik za kmetijstvo in podeželje zaradi sprememb EU uredbe za državne pomoči -– Pošiljanje prijave na pristojno Ministrstvo ter dodatnih dopolnitev prijave državnih pomoči po skupinskih izjemah. Priprava novega pravilnika ter urejanje za dopisno sejo potrditev. Naknadno urejanje z Ministrstvo za pridobitev mnenja o skladnosti z EU uredbo.

Podaljšanje obstoječega pravilnika za državne pomoči – deminims – urejanje prvega osnutka dopolnitev nove pravne podlage.

Razpisi priprava in objava:

- JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2024

- JR za sofinanciranje programov  s področja kmetijstva in podeželja 2024

Tržnica na Borjaču – usklajevanje glede nadaljnjega financiranja med Občinami. Urejanje naročilnice skladno z razdelilnikom

RAZNO

17 občanov na pogovornih urah

2 x seja sveta zavoda